软件需求规格说明书 (SRS)

项目名称：[暂定名：语和 / HarmonyKey] - 智能网络社交情绪辅助插件

文档版本：V1.0

编写日期：202X年X月X日

1. 产品概述

1.1 产品愿景

在数字化社交时代，网络戾气与沟通误解频发。本产品旨在通过AI技术，在用户输入端提供实时的“情绪缓冲”与“表达优化”，降低网络冲突，提升社交质量。

1.2 核心功能

- 输入监测：实时监测浏览器的输入框内容。

- 攻击性词汇识别：基于本地词库与语义分析，识别辱骂、嘲讽、极端情绪等攻击性表达。

- 温和化改写建议：接入大语言模型，将攻击性文本转化为温和、理性或幽默的表达，供用户选择。

- 情绪仪表盘：记录用户的“情绪爆发频率”，提供长期的社交情绪健康报告。

2. 技术架构设计

2.1 客户端架构

- 浏览器端：Chrome/Edge Extension (Manifest V3)，通过  或 DOM 监听实现。

2.2 核心处理链路

- 触发层：监听输入框的输入事件。

- 预处理层：本地正则/敏感词树 (Aho-Corasick) 快速过滤，降低 API 调用成本。

- 分析层：

  - 轻量级：本地小模型 (如 ONNX Runtime + BERT) 进行意图分类。

  - 重量级：云端大模型 API (Qwen/GLM) 进行上下文理解与改写。

- 交互层：悬浮窗/下划线提示/输入框上方气泡。

3. 关键功能模块详述

3.1 智能监测模块

- 白名单机制：允许用户设置“仅在工作模式/游戏模式”下开启，避免误触。

- 隐私沙盒：所有文本处理在内存中完成，严禁本地缓存或上传完整聊天记录。仅提取当前输入框的活跃文本。

3.2 大模型分析引擎

- Prompt 工程策略：

- "你是一个高情商沟通助手。用户当前输入包含攻击性情绪，请保留其核心诉求，但去除侮辱性词汇，提供3个不同语气的改写版本（理性、幽默、坚定）。"

- 流式响应：利用 SSE 技术，在用户打字停顿 500ms 后开始预加载建议，确保点击发送前建议已就绪。

3.3 交互设计

- 非阻断式提醒：不要弹窗，使用输入框下方的微动效或颜色渐变（如从红变绿）提示。

- 一键替换：点击建议气泡，自动替换输入框内容。

- 忽略学习：用户点击“忽略”后，记录该场景，通过 RLHF 机制优化本地模型。

4. 隐私与安全合规

4.1 数据最小化原则

- 仅传输当前输入框的文本片段，不传输上下文历史。

- 敏感词匹配完全在本地完成，仅当需要“改写”时才调用云端 API。

4.2 合规性

- 遵循《个人信息保护法》及各大平台（微信/QQ）的开发者协议。

- 注意：微信/QQ 严禁第三方软件通过 Hook 注入修改其内存。本软件必须采用系统级输入法或剪贴板辅助等合规方式，否则面临封号风险。

5. 开发路线图

| 阶段 | 周期 | 核心里程碑 |
| --- | --- | --- |
| P0: 原型验证 | 1个月 | 浏览器插件 MVP，本地敏感词匹配 + 简单正则替换 |
| P1: AI 接入 | 2个月 | 接入 Qwen API，实现流式改写，Electron 桌面端基础框架 |
| P2: 移动端 | 3个月 | Android 自定义输入法，iOS 键盘扩展 |
| P3: 社区化 | 持续 | 用户贡献“高情商话术库”，本地模型微调 |

6. 潜在风险与应对

- 平台风控：微信/QQ 可能检测并拦截第三方输入监测。

  - 应对：转型为“剪贴板助手”或“系统输入法”，不直接读取目标应用内存。

- 大模型延迟：网络波动导致建议未出，用户已发送。

  - 应对：发送前 0.5s 的“最后防线”检测，若检测到攻击性词汇且无网络，强制弹出本地警告。

- 误杀率：将正常玩笑识别为攻击。

  - 应对：引入“语境记忆”，记录用户与对方的历史互动风格。

7. 附录：Prompt 示例

(AI生成)